Отчет о выполнении проекта

«Веб-сайт онлайн-школы английского языка с интеграцией ИИ-консультанта»

1. Цель проекта

Создание веб-сайта для онлайн-школы английского языка с интеграцией ИИ-консультанта (в формате виджета), разработанного с помощью платформы Voiceflow. Консультант будет выполнять следующие действия:

- консультировать посетителей,

- помогать подобрать курс,

- отвечать на вопросы,

- собирать заявки,

- автоматически передавать данные администратору.

Цель — продемонстрировать практическое применение промпт-инжиниринга в автоматизации бизнес-процессов.

2. Что удалось реализовать

2.1. Веб-сайт онлайн-школы (Tilda)

Использована платформа Tilda, так как имеется оплаченный тариф. А на https://creatium.io/ имеются только платные сайты. Но сервисы аналогичны.

На Tilda создан отдельный раздел сайта, включающий:

- Главную страницу школы

- Страницу «Курсы и расписание» (каталог из 5 курсов)

- Страницу «Отзывы»

- Страницу «О нас»

На сайте реализованы:

- Каталог курсов:

  - General English

  - Spoken English

  - Business English

  - Travel English

  - Английский для детей и подростков

- Расписание занятий по уровням (A1–C1)

- Система рейтинга курсов (оценки)

- Раздел отзывов студентов

- Навигация между страницами

- Кнопки записи на курс

Сайт адаптивный и опубликован.

2.2. Интеграция ИИ-консультанта (Voiceflow)

Реализован интерактивный виджет ИИ-ассистента, встроенный на сайт.

Функциональность ассистента:

- Ответы на вопросы по курсам

- Рекомендация подходящего курса

- Сбор заявки (имя, контакт, уровень, цель обучения)

- Формирование лида

- Передача данных:

  - в Google Sheets

  - в Telegram администратору

В проекте используется один глобальный AI-агент, настроенный через системные инструкции и базу знаний. Логика диалога реализована через сценарии, использующие данного агента для различных пользовательских задач. База знаний передается в LLM через системные инструкции и контекст диалога. Архитектура допускает дальнейший вынос базы знаний в отдельное хранилище или API.

Сбор пользовательских данных реализован через диалоговые шаги с сохранением ответов в переменные, которые далее используются в AI-блоках для персонализации ответов и формирования заявки.

Реализована логика:

- AI Router

- Сценарии (FAQ / Recommendation / Lead)

2.2.1 FAQ - ответы на типовые вопросы (стоимость, формат, расписание).

2.2.2 Recommendation Agent

Подбор курса на основе:

- цели обучения

- уровня владения языком

- возраста

Использованы:

- Required variables

- Exit conditions

- LLM instructions

2.2.3 Lead Agent

Сбор заявки:

- lead_name

- lead_contact

- level

- age

- course

- lead_interest

- lead_comment

- Интеграции (Google Sheets + Telegram) - данные сохраняются в Google Sheets отправляются в Telegram администратору;

- Автоматическое формирование текста уведомления.

Была применена модульная структура:

- Разделение логики на ветки;

- Использование переменных;

- Условие выхода (Exit conditions);

- Production-публикация агента;

- Работа через виджет.

2.3. Интеграции

Настроены:

- Telegram API (уведомление о новой заявке)

Реализована отправка сообщения через: POST → sendMessage с передачей chat_id и text. Сообщение формируется через переменную (lead_message), чтобы избежать ошибки “message text is empty”.

- Google Sheets (сохранение заявок)

Реализована запись заявок в таблицу через массив значений (Value array). Особое внимание было уделено: корректному формату передачи данных, настройке range, формированию массива без автозамены переменных в текст

- Web-виджет Voiceflow

- Связь кнопок сайта с открытием чата

2.4. Архитектура системы

Пользователь

↓

Веб-сайт (Tilda)

↓

Виджет Voiceflow

↓

AI Router

↓

Сценарии (FAQ / Recommendation / Lead)

↓

Интеграции

↓

Google Sheets + Telegram

2.5. Коммерческая модель

Подготовлено коммерческое предложение с:

- описанием архитектуры решения

- перечнем технологий

- расчетом ROI

- экономическим обоснованием проекта

3. Какие задачи не удалось выполнить полностью

- Полноценное нагрузочное тестирование ассистента
(ограничение по кредитам Voiceflow). Кредитов оказалось очень мало, для полноценного тестирования. Хватило на построение потока и отслеживания входящей и исходящей информации в потоке.

- Расширенная аналитика:

  - детальный учёт конверсий

  - отслеживание поведения пользователей

- Автоматическая интеграция с CRM (реализована только Google Sheets как MVP).

- Полноценная доработка UX-сценариев на основе реальных пользователей
(проект реализован в рамках учебного кейса).

3.1. Риски, выявленные в процессе работы

- Ограничения бесплатного тарифа Voiceflow (runtime credits).

- Возможные ошибки при публикации Production-версии.

- Зависимость от внешних API (Telegram / Google). В рамках проекта использованы встроенные AI-модели Voiceflow, которые работают поверх LLM (OpenAI). Архитектура допускает подключение собственного API-ключа при масштабировании проекта.

- Ошибки формата передачи данных (массив значений).

Все риски были выявлены и устранены в ходе работы.

4. Планы по дальнейшему развитию проекта

4.1. Техническое развитие

- Подключение полноценной CRM (МойКласс)

- Подключение email-рассылок

- Настройка аналитики (Яндекс.Метрика / GA4)

- Расширение базы знаний ассистента

- Добавление автосегментации лидов

4.2. Бизнес-развитие

- A/B-тестирование конверсии

- Внедрение автоворонки продаж

- Настройка триггерных сообщений

- Развитие платных тарифов и подписок

- Масштабирование проекта на несколько школ

4.3. Масштабирование ИИ-решения

- Перевод ассистента в multi-agent архитектуру

- Добавление голосового интерфейса

- Интеграция с мессенджерами (Telegram / MAX)

- Автоматизация повторных продаж

- Переход на Российские решения

5. Итог

В рамках проекта реализован полноценный прототип цифровой системы онлайн-школы, объединяющий:

- веб-сайт,

- каталог курсов,

- систему отзывов,

- ИИ-консультанта,

- автоматизацию обработки заявок.

Проект демонстрирует практическое применение навыков промпт-инжиниринга, проектирование диалоговой архитектуры, интеграции ИИ-инструментов и автоматизации бизнес-процессов.

В рамках проекта были отработаны навыки:

- проектирование диалоговой архитектуры

- разработка системных промптов

- управление переменными и состояниями

- интеграция через API

- тестирование и отладка production-среды

- расчет экономического эффекта (ROI)

Проект стал не просто учебным заданием, а полноценной демонстрацией навыков внедрения ИИ в бизнес-процессы.