Коммерческое предложение на разработку веб-сайта онлайн-школы английского языка с интеграцией ИИ-консультанта

1. Описание проекта

1.1. Цель проекта

Создание веб-сайта онлайн-школы английского языка с интеграцией ИИ-консультанта (в формате виджета), который:

- консультирует посетителей по курсам и расписанию,

- помогает подобрать подходящую программу,

- принимает заявки на обучение,

- автоматически передает заявки администратору.

Цель — увеличить конверсию сайта и автоматизировать первичную обработку заявок.

1.2. Используемые технологии

- Tilda — разработка веб-сайта

- Voiceflow — разработка ИИ-консультанта

- OpenAI API — генерация ответов

- Google Sheets — хранение заявок

- Telegram Bot API — уведомления администратора

- JavaScript — интеграция виджета

1.3. Среда для размещения

- Сайт размещается на платформе Tilda

- ИИ-консультант размещается через виджет Voiceflow

- Таблица заявок хранится в Google Sheets

- Уведомления приходят в Telegram администратору

2. Основной функционал системы

2.1. Функциональные требования

2.1.1. Функции веб-сайта

- Главная страница школы

- Страница «Курсы и расписание»

- Страница «Отзывы»

- Страница «О школе»

- Каталог курсов (5 направлений)

- Рейтинг и оценки курсов

- Навигационное меню

- Адаптивная верстка

2.1.2. Функции ИИ-консультанта

- Ответы на вопросы по курсам

- Подбор курса по уровню

- Сбор данных:

  - имя

  - контакт

  - цель обучения

- Запись заявки

- Передача данных:

  - в Google Sheets

  - в Telegram администратору

- Подтверждение пользователю о принятии заявки

2.2. Архитектура решения

- Сайт (Tilda)

- Встроенный JS-виджет Voiceflow

- AI Router (FAQ / Подбор / Заявка)

- Модуль записи в Google Sheets

- API Telegram (sendMessage)

3. Реализация проекта

3.1. Интервью с заказчиком

- Определение структуры курсов

- Определение целевой аудитории

- Определение сценариев общения с клиентами

- Уточнение расписания и форматов занятий

3.2. Подготовка технического задания

- Описание логики сайта

- Описание логики ИИ-консультанта

- Описание интеграций

- Согласование структуры данных

3.3. Разработка

- Создание страниц сайта

- Создание структуры каталога курсов

- Разработка сценариев в Voiceflow

- Настройка API-интегаций

- Тестирование всех сценариев

4. Внедрение и передача

4.1. Публикация

- Публикация production версии ИИ-консультанта

- Публикация сайта на Tilda

- Проверка интеграций

4.2. Передача заказчику

- Доступ к проекту Voiceflow

- Доступ к Google Sheets

- Инструкция по управлению

- Обучение работе с системой

5. Сроки и стоимость

5.1. Сроки

Предварительный срок реализации —
10–20 календарных дней (зависит от объема правок и уточнений)

5.2. Стоимость

Предварительная стоимость реализации:

XX 000 – YY 000 рублей

Точная стоимость формируется после утверждения ТЗ.

5.3. Условия

- Возможна работа по договору (ИП)

- Оплата поэтапная

- Возможна дальнейшая поддержка по договору сопровождения.

📊 Экономический эффект и ROI проекта

1. Исходные допущения

Для расчёта эффекта берём средние показатели онлайн-школы английского языка:

- Среднее количество заявок в месяц — 120

- Средняя конверсия в оплату — 20%

- Средний чек курса — 25 000 ₽

- Выручка в месяц: 120 × 20% × 25 000 ₽ = 600 000 ₽

2. Эффект от внедрения ИИ-консультанта

После внедрения системы:

- Увеличение конверсии за счёт мгновенного ответа: +5–10%

- Снижение потери заявок вне рабочего времени

- Снижение нагрузки на менеджеров

Сценарий 1 (консервативный):

Конверсия увеличивается с 20% до 25%

120 × 25% × 25 000 ₽ = 750 000 ₽

Дополнительная выручка:
750 000 – 600 000 = +150 000 ₽ в месяц

3. Экономия на персонале

ИИ-ассистент:

- Обрабатывает первичные вопросы

- Собирает контакты

- Передаёт квалифицированные лиды

Экономия:

- 1 менеджер на частичной занятости — ~30 000–40 000 ₽ в месяц

4. Суммарный экономический эффект

Дополнительная выручка: ~150 000 ₽
Экономия на персонале: ~30 000 ₽

Итого: ~180 000 ₽ в месяц

5. ROI проекта

Если стоимость внедрения проекта — например, 120 000 ₽:

ROI = (180 000 – 120 000) / 120 000 × 100%
= 50% уже в первый месяц

Срок окупаемости: менее 1 месяца

Даже при снижении прогнозного эффекта в 2 раза, проект окупается в течение 1–2 месяцев.

6. Аналогичный кейс

6.1. Салон красоты с ИИ-ассистентом для записи клиентов

Реализовано:

- Разработка сайта салона на Tilda

- Каталог услуг (стрижки, окрашивание, маникюр и др.)

- Онлайн-запись через ИИ-консультанта

- Подбор услуги по запросу клиента

- Сбор контактных данных (имя, телефон)

- Автоматическая передача заявки в Google Sheets

- Уведомление администратора в Telegram

- Обработка свободных текстовых запросов (FAQ)

Результат:

- Автоматизация первичной обработки клиентов

- Снижение нагрузки на администратора

- Упрощение процесса записи

- Повышение конверсии за счёт быстрого ответа